Template – Relatório Parcial Sprint 2

## 1. Identificação da Equipe

Nome da equipe: Equipe DoCarreto

Integrantes:

- Giovanni Chahin Morassi

- Henrique Finatti Silveira Belo Trebbi

- Mateus Marana Assuena

- Tiago Fagundes dos Santos

Projeto: DoCarreto

Data: 25/04/2026

## 2. Status Geral da Sprint

( ) Em dia

( ) Com atraso leve

(X) Em Risco

( ) Atrasado

Resumo:

O andamento da sprint até agora foi bem devagar devido a integração (bagagem da sprint passada).

## 3. Progresso das Histórias de Usuário

| HU | Descrição | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | Chat | Parada |  |
| 05 | Cancelamento de Demanda | Parada |  |
| 04 | Atualizar de Demanda | Parada |  |
| 09 | Aceitar Candidatura | Parada |  |

## 4. Indicadores Parciais

| Indicador | Valor Atual | Observação |
| --- | --- | --- |
| WIP | 4 |  |
| Throughput | 0.5 |  |
| Burndown |  |  |

## 5. Impedimentos Encontrados

| Impedimento | Impacto | Ação Tomada |
| --- | --- | --- |
| Integração das APIs | Alto | Priorizamos resolver isso |

## 6. Riscos Atualizados

## 7. Próximos Passos até a Review

Foco total, achar mais tempo livre

## 8. Evidências